APE-learn Platform

Εικόνα που περιέχει κείμενο, γραμματοσειρά, γραφικά, γραφιστική

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

**Feasibility-study (v0.1)**

**Η Ομάδας μας και η Συμβολή της στο παρόν Tεχνικό Κείμενο**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Μέλος** | **ΑΜ** | **Ρόλος** |
| Αποστολόπουλος Γεώργιος | 1067456 | Συντάκτης (Editor) |
| Πραμαντιώτης Χρήστος | 1067457 | Ομότιμος Κριτής (Peer Reviewer) |

Αρχικά αν κοιτάξουμε την υπόθεση εργασίας στο project-plan-v0.1 και κάνουμε μια ανάλυση αγοράς βλέπουμε πως, παρ’ όλο που δεν υπάρχει ίδια εφαρμογή που περιέχει όλες τις δυνατότητες με την δική μας, υπάρχουν παρόμοιες που έχουν ήδη κυριεύσει την αγορά. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από υπάρχουσες πλατφόρμες e-learning και από παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα δυσκολεύουν τον χρήστη στο να χρησιμοποιήσει μια μικρή εφαρμογή που δεν χρησιμοποιήται από άλλους. Επίσης, δεν είναι τεχνικά εφικτή δεδομένου του χρόνου και του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουμε. Μια εφαρμογή σαν και αυτήν θέλει γύρω στις 2500, αν όχι περισσότερες, εργατοώρες. Αν είχαμε χρήματα και μπορούσαμε να προσλάβουμε έμπειρους μηχανικούς τότε θα ήταν πιο πραγματοποιήσιμη. Νομικά, για λειτουργίες όπως ειδοποιήσεις, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, διαμοίραση οθόνης κλπ θα χρειαζόμασταν την άδεια του χρήστη ο οποίος ίσως να μην την έδινε σε μια μικρή εταιρία που δεν γνωρίζει, ενώ παράλληλα πολλές εταιρίες που έχουν παρόμοιο κώδικα με τον δικό μας ίσως μας κυνηγήσουν νομικά για λογοκλοπή. Τέλος αν λάβουμε υπόψη όλους τους κινδύνους που παρουσιάζουμε στα team-risk-assessment-v0.1 και risk-assessment-v0.1 το έργο γίνεται ακόμα λιγότερο εφικτό. Βασισμένοι στα παραπάνω, η δημιουργία μιας εφαρμογής σαν την δική μας φαίνεται μη εφικτή παρ’ ότι ελκυστική, καθώς απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, χρηματοοικονομική ευχέρεια, τεχνολογική τελειοποίηση και αποτελεσματική διαχείριση των νομικών θεμάτων.